รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

- บทนำ										๓

- วิสัยทัศน์การพัฒนา									๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา								๔

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผล					๗

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓				๘

- การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน							๙

- แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	        	10

- ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563				        		๑๑

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓)    	๑๒

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓)	        	๑๓

- ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน					        	๑๔

ส่วนที่  ๓  สรุปการดำเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7

- การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปีฯ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิด    นพคุณจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1 – 256๕) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓  มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

- วิสัยทัศน์การพัฒนา

“การศึกษาก้าวไกล  การเกษตรก้าวหน้า  ส่งเสริมและพัฒนา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

    - พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว

    - พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี  รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

แนวทางการพัฒนา

    - ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได้เพิ่มขึ้น  ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    - พัฒนาด้านการให้ความรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การแก้ไขปัญหาโรคระบาด  ผลผลิตทางการเกษตรและการกสิกรรม

    - ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพการจำหน่ายสินค้า

    - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพ  และการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

    - พัฒนาศักยภาพ  คน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  และสามารถพึ่งพาตนเองได้

    - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

    - จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

    - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    - พัฒนาคุณภาพ  การศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

    - อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    - พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

    - พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

    - ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน  การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  โดยส่งเสริมการให้ความรู้  การอบรม  และประชาชนในท้องถิ่น  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นต้น

    - ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  คุ้มครอง  เด็กและเยาวชน  และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

    - พัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

    - สร้างจิตสำนึก  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนา

    - พัฒนาการบริหาร  แบบบูรณาการระหว่างองค์กร  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

    - พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมือง  การปกครอง  ตามระบบประชาธิปไตยแก่บุคลากรและผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ

    - พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

    - พัฒนาความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

    - พัฒนาปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

    - พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ครอบคลุมทั่วถึง          มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา

    - ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

    - พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ

    - พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อบริการประชาชน

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา

    - พัฒนาเส้นทางคมนาคม  ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวก  รวดเร็วเชื่อมโยงเส้นทางหลัก  ระหว่างอำเภอและตำบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

    - พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตให้บริการ  ไฟฟ้า  ประปา

    - พัฒนาปรับปรุง  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริโภคให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย

    - พัฒนาส่งเสริมการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด  และนำระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.25๖๓

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง | คิดเป็นร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์ |
| 1 | ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | 3 | ๒ | ๖๖.๖๗ |
| 2 | ด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | 14 | ๑ | ๗.๑๔ |
| 3 | ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | 103 | 2๔ | ๒๓.๓๐ |
| 4 | ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | ๒ | ๑๘.๑๘ |
| 5 | ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๑๐๐ | ๙๖ | ๙๖.๐๐ |
| 6 | ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | 133 | ๒๘ | ๒๑.๐๕ |
| รวม |  | 3๖4 | ๑๕๓ | ๔๒.๐๓ |

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการแล้ว | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์           โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)	  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ |  | ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ |  | ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ |  | ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔ |  | ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๑ | ๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๐ | ๐ | ๙ | ๒๙๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๔๐,๐๐๐ | ๒๗ | ๘๘๐,๐๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๑๓ | ๕๘,๒๐๐ | ๘๑ | ๒๑,๑๐๖,๒๐๐ | ๗๑ | ๑๖,๙๓๖,๒๐๐ | ๙๐ | ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ | ๖๖ | ๑๖,๔๓๖,๒๐๐ | ๓๑๐ | ๗๑,๓๓๖,๘๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๐๑๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๔,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘๑๐,๐๐๐ | ๕๒ | ๗,๓๔๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๐ | ๐ | ๓๐ | ๒,๖๖๕,๐๐๐ | ๒๔ | ๑,๒๖๙,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๔,๓๓๒,๖๐๐ | ๒๔ | ๑,๒๖๙,๐๐๐ | ๑๑๕ | ๙,๕๓๕,๖๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๓๓ | ๙,๕๐๐,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๒,๗๘๒,๐๐๐ | ๒๖ | ๑๑,๒๘๗,๘๐๐ | ๑๐๐ | ๒๖,๐๖๓,๐๐๐ | ๑๓ | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | ๑๖๓ | ๗๓,๑๘๓,๕๐๐ |
| รวม | ๓๖๔ | ๕๗,๙๐๔,๕๐๐ | ๑๘๒ | ๔๘,๐๕๓,๒๐๐ | ๑๔๒ | ๓๔,๕๖๓,๐๐๐ | ๓๖๔ | ๕๗,๙๐๔,๕๐๐ | ๑๑๗ | ๒๒,๑๐๕,๒๐๐ | ๖๗๐ | ๑๖๒,๖๒๕,๙๐๐ |

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๒ | ๖๖.๖๗ | - | - | ๑ | ๓๓.๓๓ | - | - | - | - | ๓ | ๑๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๑ | ๗.๑๔ | - | - | ๑๓ | ๙๒.๘๖ | - | - | - | - | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๒๔ | ๒๓.๓๐ | - | - | ๗๙ | ๗๖.๗๐ | - | - | - | - | ๑๐๓ | ๑๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๘.๑๘ | - | - | ๙ | ๘๑.๘๒ | - | - | - | - | ๑๑ | ๑๐๐ |
| ๕. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๙๖ | ๙๖.๐๐ | - | - | ๔ | ๔.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๒๘ | ๒๑.๐๕ | - | - | ๑๐๕ | ๗๘.๙๕ | - | - | - | - | ๑๓๓ | ๑๐๐ |
| รวม | ๑๕๓ | ๔๒.๐๓ | - | - | ๒๑๑ | ๕๗.๙๗ | - | - | - | - | ๓๖๔ | ๑๐๐ |

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๖๓  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๒๔,๖๕๐.๐๐ | ๐.๑๕ | - | - | ๒๔,๖๕๐.๐๐ | ๐.๑๑ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๔,๔๔๐.๐๐ | ๐.๐๒ | - | - | ๔,๔๔๐.๐๐ | ๐.๐๒ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๖,๐๕๖,๖๖๙.๔๒ | ๓๖.๘๗ | - | - | ๖,๐๕๖,๖๖๙.๔๒ | ๒๘.๒๕ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๗๒,๗๒๘.๐๐ | ๒.๘๘ | - | - | ๔๗๒,๗๒๘.๐๐ | ๒.๒๐ |
| ๕.การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๑,๗๐๔,๐๔๔.๗๔ | ๑๐.๓๘ | - | - | ๑,๗๐๔,๐๔๔.๗๔ | ๗.๙๕ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๘,๑๖๕,๒๐๐.๐๐ | ๔๙.๗๐ | ๕,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐ | ๑๓,๑๘๑,๒๐๐.๐๐ | ๖๑.๔๗ |
| รวม | ๑๖,๔๒๗,๗๓๒.๑๖ | ๑๐๐ | ๕,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐ | ๒๑,๔๔๓,๗๓๒.๑๖ | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| ๑......................................................................... | - | - | - | - | - |
| ๒......................................................................... | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - | - |

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานและดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละปี

- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

- ในส่วนของการเสนอโครงการควรตรงตามแผนที่กำหนดไว้  เพื่อให้เป็นไปตามแผน

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ผลการรายงานทางการเงินและโครงการต่างๆ  ที่ต้องติดตาม

- องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณควรนำผลผลิตการติดตามและประเมินผลไปวิเคราะห์ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าควรสนับสนุนส่งเสริมหรือจัดทำโครงการใดในยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำ  ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕6๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.256๓  แล้วดำเนินการจัดโครงการนั้นๆ  ในปีงบประมาณถัดไป  อันจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา